PROJEKT

Hardware
1. Izrada kutije od drveta
2. 3d printanje nosača
Software
komunikacija s printerom
kako pristupiti internalnim komandama

komunikacija s mobitelom/tabletom
1. live prijenos zaslona
2. AI filltering(prikaz AI uređene fotografije)
-odabir filtera

AI za slike
1. pronaci lib/API s filterima/custom filteri
GUI
1. home screen
2. povezivanje između screenova
3. prikaz feeda i filteri
4. stil slike i pozadine ?

DOKUMENTACIJA
-software dokumentirati pomoci chatGPT
-modeli za harware(dokumentacija) ?
POSLOVNI PLAN
-chatGPT I recikliranje plana prosle godine
PREZA(?)

Trenutno radim na projektu AI Photo Booth, cilj projekta je omogućiti slikanje korisnika te primjenjivanje filtera na njihova lica. Slikanje se odvija pomoću pozadinske kamere na mobitelu. A korisnik upravlja s slikanjem, bljeskalicom i vremenom odbrojavanja do slikanja preko UI na tabletu. Tablet bi trebao prikazivati što mobilna kamera vidi, te je potrebno na taj video primjeniti filtere, ako su odabrani. Na UI je potrebno napraviti plutajuće krugove u kojima su prikazane ikone koje predstavljaju filtere te klikom na njih je moguće odabrati filter za tu sliku. Također, treba spremiti tu sliku na kraju u memoriju. Što se ispisa te fotografije tiče koristi se Canon-ov Selphy CP1500. Ukoliko korisnik želi morao bi moći tu sliku automatski ispisati preko tog foto-printera koji može komunicirati s tabletom samo pomoću Wi-Fi veze, tako da je potrebno povezati mobitel s tabletom na neki drugi bežični način. Za sve dijelove koda plan je koristiti Flutter i Dart. Napravi logičku i programsku razradu cijeloga projekta, segmentiraj i optimiziraj sve dijelove projekta maksimalno.

### 1. Pregled sustava
AI Photo Booth se sastoji od tri glavna dijela:
- Mobilna aplikacija: Odgovorna je za snimanje videa pozadinskom kamerom mobitela.
- Tablet aplikacija: Prikazuje video s mobilne kamere, nudi korisnički interfejs za odabir filtera i spremanje fotografija, te komunicira s foto printerom.
- Foto printer: Ispišava odabrane fotografije.
### 2. Lozička razrada
#### 2.1 Mobilna aplikacija
- Pokreće kameru i snima video u realnom vremenu.
- Komunicira s tablet aplikacijom preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.
- Pošilje snimke tableta aplikaciji za obradu.
#### 2.2 Tablet aplikacija
- Prima video snimke od mobilne aplikacije.
- Prikazuje video u realnom vremenu na korisničkom interfejsu.
- Omogućuje korisniku odabir filtera iz plutajućih krugova.
- Primjenjuje odabrani filter na video u realnom vremenu.
- Na zahtjev korisnika snima fotografiju s primijenjenim filtrom.
- Sprema fotografiju u memoriju.
- Pošilje fotografiju foto printeru za ispis (ako korisnik želi).
- Komunicira s mobilnom aplikacijom i foto printerom.
#### 2.3 Foto printer
- Prima fotografije s tablet aplikacije preko Wi-Fi veze.
- Ispišava primljene fotografije.
### 3. Programska razrada
#### 3.1 Izbor tehnologija
- Flutter i Dart za mobilnu i tablet aplikaciju.
- Odgovarajući SDK za Wi-Fi ili Bluetooth komunikaciju.
- Dodatne biblioteke za obradu slike i videozapisa (npr. OpenCV).
#### 3.2 Struktura koda
- Mobilna i tablet aplikacija će se pisati u zasebnim Flutter projektima.
- Svaki projekt će imati sljedeće slojeve:
  - Model: Sadrži entitete i logiku poslovanja.
  - View Model: Povezuje model s UI.
  - UI: Dizajn korisničkog interfejsa.
- Kod će biti modularan i dobro testiran.
#### 3.3 Implementacija
- Mobilna aplikacija će koristiti platformski API za pristup kameri i snimanje videa.
- Tablet aplikacija će koristiti Flutter framework za izgradnju korisničkog interfejsa i obradu videozapisa.
- Za primjenu filtera mogu se koristiti biblioteke poput OpenCV-a.
- Komunikacija između aplikacija će se odvijati preko Wi-Fi ili Bluetooth veze.
- Foto printer će se integrirati s tablet aplikacijom korištenjem njegovog SDK-a.
### 4. Segmentacija i optimizacija
- Mobilna i tablet aplikacija će se razvijati odvojeno, što će olakšati paralelni rad i testiranje.
- Kod će se pisati u modulama, što će olakšati ponovnu upotrebu i održavanje.
- Koristit će se tehnike optimizacije koda za poboljšanje performansi.
- Slike će se komprimirati prije slanja na foto printer da bi se uštedio propusni opseg.
### 5. Dodatne napomene
- Važno je osigurati da su sve komponente sustava kompatibilne jedna s drugom.
- Potrebno je testirati sustav na raznim uređajima i verzijama operativnih sustava.
- Dizajn korisničkog interfejsa mora biti intuitivan i jednostavan za korištenje.
- Važno je ispuniti sve sigurnosne zahtjeve za prikupljanje i korištenje podataka o korisnicima.
## Zaključak
AI Photo Booth projekt je ambiciozan, ali uz dobru planiranje i implementaciju, moguće ga je uspješno realizirati.

## Mobilna aplikacija - Funkcionalnosti u detalje
### 1. Pokretanje kamere i snimanje videa
- Mobilna aplikacija treba pristupiti kameri uređaja.
  - Koristiti camera paket iz Fluttera za pristup sistemskoj kameri.
  - Otvori kameru u pozadinskom (back) načinu rada.
- Konfiguriraj kameru:
  - Postavi rezoluciju snimljenog videa (npr. 720p ili 1080p).
  - Postavi brzinu snimanja videa (npr. 30fps).
  - Omogući automatsko fokusiranje (autofocus).
- Pokreni snimanje videa.
- Video stream prikazi na lokalnom UI-u (opcionalno) za potvrdu rada kamere.
### 2. Komunikacija s tablet aplikacijom
- Odaberi metodu komunikacije: Wi-Fi ili Bluetooth.
  - Wi-Fi nudi veću brzinu i domet, ali Bluetooth može štedeti bateriju.
- Implementiraj odgovarajući paket za komunikaciju:
  - Za Wi-Fi: flutter_wifi ili sličan paket.
  - Za Bluetooth: flutter_bluetooth ili sličan paket.
- Pošalji snimljene video frameove (okvire) na tablet aplikaciju u realnom vremenu.
  - Kompresuj video frameove prije slanja za optimizaciju propusnog opsega (opcionalno).
- Implementiraj ponovnu povezanost u slučaju prekinute veze.
### 3. Kontrola bljeskala
- Pristup hardveru bljeskala preko camera paketa.
- Dodaj gumb na UI za kontrolu bljeskala.
- Omogući sljedeće funkcionalnosti bljeskala:
  - Uključeno
  - Isključeno
  - Automatsko (bljeskala po potrebi)
### 4. Vremensko odštevanje
- Implementiraj timer u aplikaciji.
- Omogući korisniku postavljanje trajanja odštevanja preko UI (slider ili polje za unos).
- Pošalji signal tabletu na početak odštevanja.
- Prikaži vizualni countdown (odbrojavanje) na UI mobilne aplikacije.
- Pošalji signal tabletu na kraj odštevanja za snimanje fotografije.
### 5. Sigurnost i privatnost
- Ograniči pristup kameri samo na aplikaciju.
- Ne spremaj snimljeni video na mobilnom uređaju (opcionalno).
- Šifriraj komunikaciju između mobilne i tablet aplikacije (opcionalno).
### 6. Dodatne napomene
- Implementiraj indikator snimanja na UI mobilne aplikacije.
- Obavijesti korisnika o greškama (npr. problemi s kamerom, prekid veze).
- Optimiziraj kod za minimalno trošenje baterije.
Napomena: Ovo je detaljniji opis funkcionalnosti mobilne aplikacije. Kod pisanja stvarnog koda, potrebno je provjeriti dokumentaciju paketa koje koristite i prilagoditi implementaciju specifičnim operacijskim sustavima (Android/iOS).

## Tablet Aplikacija - Funkcionalnosti u detalje
### 1. Primanje video streama s mobilne aplikacije
- Koristi odgovarajući paket za komunikaciju implementiran u mobilnoj aplikaciji (Wi-Fi ili Bluetooth).
  - Za Wi-Fi: flutter_wifi ili sličan paket.
  - Za Bluetooth: flutter_bluetooth ili sličan paket.
- Otvori socket (vezu) za primanje video frameova.
- Dekodiraj primljene video frameove u format prikaziva na ekranu.
### 2. Prikaz video streama u realnom vremenu
- Implementiraj widget za prikaz videa koji koristi Flutter Canvas ili texture.
- Ažuriraj prikaz videa svaki put kad se primi novi video frame.
- Omogući pauziranje i nastavjanje prikaza videa po potrebi (opcionalno).
### 3. Filtriranje videa u realnom vremenu
- Implementiraj filtere za video koristeći biblioteke poput OpenCV ili slične.
  - Primjeri filtera: siv skala, sepia, negative, pojačavanje boja.
- Stvori odvojene video streamove za originalni i filtrirani video (opcionalno za optimizaciju).
- Omogući korisniku biranje filtera iz plutajućih krugova na UI-u.
- Prikaži odabrani filtrirani video stream na ekranu.
### 4. Dizajn plutajućih krugova s filter ikonama
- Kreiraj widget za plutajući krug koji sadrži ikonu filtra.
- Definiraj položaj i veličinu plutajućih krugova na ekranu.
- Omogući animaciju plutajućih krugova za poboljšanje korisničkog iskustva (opcionalno).
- Implementiraj ikone za filtere koristeći vector slike ili jednostavne oblike.
## 5. Snimanje fotografije s primijenjenim filtrom
### 5.1 Primanje signala za snimanje
- Tablet aplikacija prima signal za snimanje fotografije:
  - Na kraju vremenskog odštevanja (pošalje mobilna aplikacija).
  - Na korisnikov zahtjev (klik na gumb za snimanje na UI-u).
### 5.2 Spajanje video framea s filtrom
- Primi trenutni video frame s mobilne aplikacije.
- Primi odabrani filter od korisnika.
- Primjeni filter na video frame koristeći biblioteke za obradu slike (npr. OpenCV).
- Spoji filtrirani video frame u statičnu sliku.
### 5.3 Spremanje fotografije
- Odredi lokaciju za spremanje fotografije na tabletu (npr. Galerija slika).
- Spremi sliku u odabranu lokaciju u JPEG ili PNG formatu.
- Daj fotografiji ime (npr. datum i vrijeme snimanja).
- Obavijesti korisnika o uspješnom snimanju fotografije.
### 5.4 Dodatne napomene
- Omogući korisniku postavljanje kvalitete fotografije (npr. visoka, srednja, niska).
- Omogući korisniku dodavanje tekstualnog znaka (watermark) na fotografiju (opcionalno).
- Spremi informacije o filtru koji je korišten za svaku fotografiju (opcionalno).
### 6. Spremanje fotografije u memoriju
- Odredi lokaciju spremanja fotografije (npr. interni direktorij aplikacije, eksterna SD kartica).
- Stvori jedinstveni naziv datoteke za svaku fotografiju (npr. koristiti vremenski pečat).
- Koristi Flutter dart:io paket za zapisivanje fotografije u datotečni sustav.
- Omogući korisniku opcionalno brisanje spremljene fotografije.
### 7. Ispis fotografije preko foto printera
- Koristi SDK ili API foto printera za komunikaciju s njim.
  - SDK treba omogućiti pristup funkcijama printera poput ispisivanja i provjere statusa.
- Pošalji fotografiju na printer u formatu koji on podržava (npr. JPEG).
- Omogući korisniku opcionalno podešavanje parametara ispisivanja (npr. broj kopija, format papira).
- Prikaži korisniku status ispisivanja (npr. ispis u tijeku, ispis završen).
### 8. Korisnički interfejs (UI)
- Dizajniraj intuitivan i jednostavan UI za korisnike.
- UI elementi treba uključivati:
  - Prikaz video streama (originalnog ili filtriranog)
  - Plutajući krugovi s filter ikonama
  - Gumb za pauziranje/nastavljanje videa (opcionalno)
  - Gumb za snimanje fotografije
  - Gumb za ispis fotografije (opcionalno)
  - Indikator bljeskala (ako je mobilna aplikacija omogućila kontrolu bljeskala)
  - Indikator vremenskog odštevanja (opcionalno)
### 9. Sigurnost i privatnost
- Ograniči pristup kameri tabletu samo na aplikaciju (relevantno ako tablet ima kameru).
- Šifriraj komunikaciju između tablet i mobilne aplikacije (opcionalno).
- Osigurati da korisnik ima kontrolu nad spremljenim fotografijama (brisanje, djeljenje).
### 10. Dodatne napomene
- Implementiraj loader (indikator) prilikom primanja video streama i obrade fotografija.
- Obavijesti korisnika o greškama (npr. prekid veze, nedostatak memorije).
- Optimiziraj kod za poboljšanje performansi aplikacije.
- Testiraj aplikaciju na raznim tabletima i operacijskim sustavima.
Napomena: Ovo je detaljniji opis funkcionalnosti tablet aplikacije. Kod pisanja stvarnog koda, potrebno je provjeriti dokumentaciju paketa koje koristite i prilagoditi implementaciju specifičnim SDK-ovima hardvera (foto printer).